## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 9. 23
축산 악취 관제 ICT 시스템
2020254020
안 건 호

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) 통신프로그램
- 환경센서에서 데이터를 클라우드(서버)로 전송
진행사항 2) 서버구축
- 웹서버(리눅스) 및 데이터서버 구축(MYSQL)

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) 통신프로그램
- 환경센서(온도,습도,가스) 데이터 데이터베이스 전송확인
예정 사항 2) 데이터베이스
- 데이터서버(MYSQL)에 환경정보값 확인

## Slide 4
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1) 통신단절 현상 업그레이드
- 모뎀을 적용한 장비에서의 환경정보값 전송 데이터 단절 현상

## Slide 5
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통신 프로그램 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통신 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
환경데이터 시각화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시제품 생산 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시제품 최종 테스트 및 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다